УТВЕРЖДЕНО

решением коллегии

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь

от 22 декабря 2023 г.

**ПРОГРАММА**

деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь **на 2024 г.** по реализации

Стратегии развития налоговых органов Республики Беларусь на 2024 - 2026 гг.

| **Задача** | **Мероприятие** | **Форма реализации** | **Исполнители** | **Срок исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Высокий уровень цифрового развития налоговых органов**  |
| 1.1. Обеспечение реализации мероприятий в сфере цифрового развития через «офис цифровизации» | Проведение организационно-технических мероприятий по созданию офиса цифровизации МНС | Подготовка и принятие локального правового акта МНС по делегированию офису цифровизации полномочий МНС, предусмотренных Положением о порядке реализации и финансирования мероприятий в сфере цифрового развития, осуществления государственных закупок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 29.11.2023 №381Подготовка локальных правовых актов РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» по функционированию офиса цифровизации МНС, внесение предложений по реализации мероприятий в сфере цифрового развития  | Главное управление развития налоговых органовЮридическое управлениеУправление обеспечения налоговых органовРУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» | 1 квартал 2024 г. |
| 1.2 Повышение уровня информационной безопасности и защиты информационно-технологической инфраструктуры | Обеспечение требований по кибербезопасности объектов информационной инфраструктуры государственных органов | Анализ выполнения требований по кибербезопасности на объектах информационной инфраструктуры МНС Подготовка технической документации по обеспечению кибербезопасности объектов информационной инфраструктурыОпределение перечня критических активов объектов информационной инфраструктуры и перечня недопустимых событий информационной безопасности | Управление информационной безопасности и спецработыГлавное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г.  |
| Повышение уровня осведомленности пользователей объектов информационной инфраструктуры МНС об угрозах и инцидентах информационной безопасности | Проведение учеб, семинаров с пользователями, по вопросам выполнения требований информационной безопасности в налоговых органах | Управление информационной безопасности и спецработыИнспекции МНС по областям и г. Минску, районам, городам и районам в городах | в течение 2024 г. |
| 1.3. Развитие АИС «Расчет налогов» | Формирование реестра субъектов малого и среднего предпринимательства | Реализация мероприятий по формированию и ведению реестра субъектов малого предпринимательства в соответствии с порядком, определенным Советом Министров Республики Беларусь.Реализация сервиса для предоставления сведений из реестра иным государственным органам | Главное управление анализа и учета налоговГлавное управление развития налоговых органовГлавное управление налогообложения физических лиц | 3 квартал 2024 г. |
| 1.4. Внедрение и развитие интеллектуальной автоматизированной системы обработки и анализа внутренних и внешних источников данных | Развитие СИОД в рамках реализации мероприятия 33 «Создание интеллектуальной автоматизированной системы обработки и анализа внутренних и внешних источников данных» Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 гг.» | Наполнение хранилища данных новыми сведениями и выполнение работ в соответствии с техническим заданием | Главное управление развития налоговых органовГлавное управление анализа и учета налогов Главное управление налогообложения физических лицГлавное управление организации контрольной деятельностиУправление организации камерального контроля | в течение 2024 г. |
| Разработка моделей анализа данных, формирования алгоритмов обработки, выборки и агрегации данных из внутренних и внешних источников | Главное управление развития налоговых органовУправление организации камерального контроляГлавное управление анализа и учета налоговГлавное управление организации контрольной деятельностиГлавное управление методологии налогообложения | в течение 2024 г. |
|  |
| Развитие функционала «Электронное дело плательщика» (ЭДП) | Расширение перечня сведений для визуализации в ЭДПСоздание раздела ЭДП – рисковое поведение плательщика с учетом выявленных рисков во всех АИС МНС | Главное управление анализа и учета налоговГлавное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| 1.5. Развитие государственных информационных систем АИС «Учет доходов физических лиц», АИС «Контрольная работа», АИС «Учет счетов-фактур»  | Автоматизация составления расчета при проведении камеральной проверки сопоставления расходов доходам физического лица | Выполнение работ в соответствии с техническим заданием по развитию АИС «Учет доходов физических лиц» | Главное управление налогообложения физических лицГлавное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| Развитие автоматизированных систем контроля | Выполнение работ по модернизации АИС «Учет счетов-фактур» (по перечню работ, согласованному с ООО «Белорусские облачные технологии») | Управление организации камерального контроляГлавное управление методологии налогообложения Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| 1.6. Развитие автоматизированной информационной системы контроля кассового оборудования и информационно-аналитической подсистемы в ее составе | Развитие информационно-аналитической подсистемы системы контроля кассового оборудования – ИАС АИС ККО | Доработка ИАС АИС ККО согласно «Перспективного плана развития информационно-аналитической подсистемы автоматизированной информационной системы контроля кассового оборудования на 2022-2024 гг.» | РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»Главное управление контроля реализации товаров и услуг | в течение 2024 г. |
| Разработка подсистемы аудита ИАС АИС ККО | РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»Управление контроля налоговых органов | в течение 2024 г. |
| Расширение функций СККО | Доработка СККО при изменении законодательных и нормативных правовых актов в сфере приема денежных средств с использованием кассового оборудованияВыполнение Плана мероприятий по реализации Концепции комплексной модернизации системы контроля кассового оборудования и ее подсистем | РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»Главное управление контроля реализации товаров и услуг | в течение 2024 г. |
| 1.7. Расширение внедрения технологий «электронного правительства»  | Интеграция информационных систем налоговых органов с информационными системами и ресурсами государственных органов и организаций | Создание электронных сервисов по передаче сведений об электронных накладных в рамках реализации пилотного проекта по анализу цен на товары иностранного производства, поставляемые на внутренний рынок.Интеграция электронных сервисов личного кабинета плательщика с цифровой платформой для субъектов малого предпринимательства при применении упрощенной системы налогообложения | Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| **2. Клиентоориентированная система взаимодействия с плательщиками и качественные налоговые услуги** |
| 2.1. Внедрение системы уплаты налога на недвижимость, земельного и транспортного налогов физическими лицами единым имущественным платежом  | Проведение мероприятий по администрированию единого имущественного платежа | Введение в промышленную эксплуатацию программного обеспечения, обеспечивающего функционирование механизмов уплаты, учета и распределения в соответствующие местные бюджеты единого имущественного платежа.Разработка новой формы извещения на уплату единым платежом налога на недвижимость, земельного, транспортного налогов физическими лицами | Главное управление налогообложения физических лицГлавное управление анализа и учета налоговГлавное управление развития налоговых органов | 2 квартал 2024 г. |
| 2.2 Снижение административной нагрузки и создание комфортных условий для добровольного исполнения налоговых обязательств, в том числе за счет: *расширения электронно-цифровых сервисов;* *совершенствования и расширения системы префайлинга;**оптимизации налоговой отчетности* | Расширение системы префайлинга (предварительного заполнения) налоговых деклараций для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) | Внедрение сервиса по префайлингу налоговой декларации (расчета) по налогу на недвижимость на основании сведений, внесенных в книгу учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН.Внедрение сервиса по префайлингу налоговых деклараций (расчетов) по НДС на основании сведений, внесенных в книгу учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН | Главное управление методологии налогообложения Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| Расширение перечня электронно-цифровых сервисов для плательщиков, осуществляющих ведение книги учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН, в личном кабинете плательщика | Реализация сервиса по автоматическому формированию сведений о доходах физических лиц на основании сведений, внесенных в книгу учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН | Главное управление налогообложения физических лиц Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| Внедрение электронного сервиса по автоматическому формированию данных книги учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН, в части учета товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь с территории государств - членов ЕАЭС, и сумм НДС, взимаемого налоговыми органами при ввозе товаров, на основании сведений из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Главное управление методологии налогообложения Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| Совершенствование администрирования земельного налога для организаций | Разработка алгоритма по автоматизации включения в базу данных земельных участков, предоставленных организациям, сведений о земельных участках сельскохозяйственного назначения.Доработка программного обеспечения АИС «Расчет налогов» в целях совершенствования порядка ведения базы данных земельных участков, предоставленных организациямАктуализация системы префайлинга налоговых деклараций (расчетов) по земельному налогу с организаций | Главное управление методологии налогообложения Главное управление развития налоговых органовГлавное управление анализа и учета налогов | в течение 2024 г. |
| Совершенствование порядка администрирования НДС | Доработка информационных систем в связи с разделением налоговой декларации (расчета) по НДС на две самостоятельные налоговые декларации: налоговая декларация (расчет) по НДС и налоговая декларация (расчет) по НДС при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств – членов ЕАЭС | Главное управление методологии налогообложения Главное управление анализа и учета налоговГлавное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| Автоматизация формирования налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц в Личном кабинете плательщика на основании сведений, имеющихся в распоряжении налоговых органов | Выполнение работ в соответствии с программой адаптивного сопровождения по развитию АИС «Учет доходов физических лиц» | Главное управление налогообложения физических лицГлавное управление развития налоговых органов  | в течение 2024 г. |
| Расширение функционала по подтверждению налогового резидентства и уплаты налогов для целей применения международных налоговых соглашений | Доработка программного обеспечения АИС «Расчет налогов», информационного ресурса «Личного кабинета плательщика»  | Управление международного налогового сотрудничестваГлавное управление анализа и учета налоговГлавное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| Внедрение сервиса по выявлению плательщиков, несвоевременно подающих налоговые декларации (расчеты) с целью информирования их о сроках подачи налоговых деклараций (расчетов) | Доработка программного обеспечения АИС «Расчет налогов» в части автоматического формирования реестра плательщиков, обязанных представлять декларации.Реализация сервиса по информированию плательщиков о необходимости и сроках представления налоговых деклараций (расчетов) с учетом режимов налогообложения | Главное управление анализа и учета налоговГлавное управление развития налоговых органовГлавное управления налогообложания физических лиц | в течение 2024 г. |
| 2.3. Модернизация информационного ресурса «Личный кабинет плательщика», расширение его функционала и улучшение качества предоставляемых услуг  | Изучение общественного мнения о функциональности, доступности и качестве электронных сервисов Личного кабинета плательщика | Разработка и проведение анкетирования среди пользователей Личного кабинета плательщика и анализ уровня удовлетворенности данным информационным ресурсом | Главное управление развития налоговых органовСтруктурные подразделения МНС | в течение 2024 г. |
| Разработка и внедрение новых сервисов Личного кабинета с учетом изучения общественного мнения | Подготовка технического задания по модернизации Личного кабинета | Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| Увеличение количества пользователей Личного кабинета плательщика | Проведение информационно-разъяснительной работы, направленной на популяризацию Личного кабинета плательщика | Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| 2.4. Совершенствование коммуникаций с плательщиками | Расширение информационно-разъяснительной работы  | Проведение прямых эфиров в режиме реального времени в официальных аккаунтах МНС.Распространение информации, в том числе за счет расширения визуального контента (инфографики, лендинги, видеоролики, схемы и т.п.) | Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| 2.5 Совершенствование и развитие электронного взаимодействия с плательщиками, в том числе за счет:*дальнейшего развития и стандартизации налогового электронного документооборота с плательщиками; внедрение механизмов взаимодействия с плательщиками через сторонних операторов (банковские организации, налоговые консультанты и другие)* | Инвентаризация и систематизация документооборота между плательщиками и налоговыми органамиОптимизация количества документовРазработка стандартизированных электронных форматов всех документов  | Анализ документов, используемых при взаимодействии налоговых органов с плательщиками Разработка и внедрение форм документов в электронные сервисы | Главное управление развития налоговых органовСтруктурные подразделения МНС | в течение 2024 г. |
| **3. Полное и своевременное поступление налогов и сборов в бюджет** |
| 3.1. Совершенствование инструментов управления задолженностью  | Создание сервиса, обеспечивающего взаимодействие с органами принудительного исполнения  | Реализация электронного взаимодействия с автоматизированной информационной системой органов принудительного исполнения | Главное управление анализа и учета налоговГлавное управление развития налоговых органовГлавное управление налогообложения физических лицЮридическое управление | в течение 2024 г. |
| Развитие функционала «Безнадежный долг» | Выполнение работ в соответствии с техническим заданием по развитию АИС «Расчет налогов» (доработка журнала регистрации решений, реализация функционала для списания задолженности в соответствии с требованиями законодательства) | Главное управление анализа и учета налоговГлавное управление развития налоговых органовГлавное управление налогообложения физических лиц | в течение 2024 г. |
| 3.2. Создание интеграционных и аналитических инструментов базы доходов физических лиц | Сбор и обработка сведений о доходах физических лиц, предоставленных налоговыми агентами | Выполнение работ в соответствии с техническим заданием по развитию АИС «Учет доходов физических лиц» | Главное управление налогообложения физических лицГлавное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| 3.3. Совершенствование налогового законодательства при осуществлении иностранными организациями (иностранными индивидуальными предпринимателями) электронной дистанционной торговли, а также при оказании услуг в электронной форме  | Модернизация личного кабинета иностранной организации на портале МНС | Доработка личного кабинета иностранной организации на портале МНС для представления плательщиком информации, содержащей сведения по оборотам по реализации услуг в электронной форме (товаров при электронной дистанционной продаже товаров) и исчисленную сумму НДС, подлежащую уплате.Доработка личного кабинета иностранной организации на портале МНС для представления плательщиком сведений о белорусском поставщике услуг в электронной форме (товаров при электронной дистанционной продаже), его оборотам по оказанию услуг (реализации товаров) | Управление международного налогового сотрудничестваГлавное управление методологии налогообложенияГлавное управление развития налоговых органовУправление организации камерального контроля | в течение 2024 г. |
| Организация контроля соблюдения налогового законодательства в части НДС белорусскими поставщиками услуг в электронной форме (товаров при электронной дистанционной продаже) | Доработка информационных систем МНС в целях использования для камерального контроля информации, которая будет поступать от иностранных организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги в электронной форме (осуществляющих электронную дистанционную продажу товаров) | Управление международного налогового сотрудничестваГлавное управление методологии налогообложенияГлавное управление развития налоговых органовУправление организации камерального контроля | в течение 2024 г. |
| 3.4. Расширение международного сотрудничества | Развитие процессов информационного взаимодействия с налоговыми органами иностранных государств | Автоматизация формирования сведений о белорусских организациях, которые не задекларировали доходы, сведения о которых поступили от налоговых органов стран – участниц СНГ; учет сведений об учреждении / участии плательщика в зарубежных организациях | Управление международного налогового сотрудничестваГлавное управление анализа и учета налоговГлавное управление развития налоговых органовУправление организации камерального контроля | в течение 2024 г. |
| 3.5. Автоматизация процессов выявления рисков в сфере налогового контроля, в том числе с внедрением технологий машинного обучения | Автоматизация процедур, обеспечивающих функционирование СУР | Выполнение работ в соответствии с техническим заданием по созданию СИОД в части сбора и обработки информации о рисках в деятельности плательщиков | Главное управление анализа и учета налогов Главное управление развития налоговых органовГлавное управление налогообложения физических лицУправление организации камерального контроля Главное управление организации контрольной деятельности Главное управление контроля реализации товаров и услуг | в течение 2024 г. |
| Актуализация Реестра рисков несоблюдения плательщиками законодательства, влекущих потери бюджета, в том числе с применением технологий машинного обученияРасширение перечня сведений (критериев степени рисков), для построения моделей СУР (в части подоходного налога, налога на прибыль).Проведение анализа, выработка новых критериев, построение моделей СУР с учетом предоставления сведений налоговыми агентами за 2023 г. | Главное управление анализа и учета налогов Главное управление развития налоговых органовУправление организации камерального контроля Главное управление организации контрольной деятельности Главное управление налогообложения физических лиц | в течение 2024 г. |
| 3.6. Противодействие уклонению от уплаты налогов, в том числе за счет развития аналитических инструментов выявления налоговых правонарушений, стимулирования плательщиков, налоговых агентов к добровольному исполнению налоговых обязанностей | Развитие и совершенствование механизмов маркировки и прослеживаемости товаров в целях контроля за выводом товаров, подлежащих маркировке, из оборота | Разработка и подписание соглашения между МНС и РУП «Издательство «Белбланкавыд», предусматривающего выгрузку сведений в отношении товаров, маркированных средствами идентификации из программного комплекса «Система прослеживаемости товаров» АИС «Расчет налогов» в государственную информационную систему маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации (далее – система маркировки). | Главное управление контроля реализации товаров и услуг Главное управление развития налоговых органов | 2 квартал 2024 г. |
| Доработка АИС «Расчет налогов» в части выгрузки в систему маркировки сведений в отношении товаров, маркированных средствами идентификации, из программного комплекса «Система прослеживаемости товаров» АИС «Расчет налогов»  | Главное управление контроля реализации товаров и услуг Главное управление развития налоговых органов | 3 квартал 2024 г. |
| Развитие и совершенствование механизма электронного документооборота, в том числе при трансграничной торговле  | Доработка АИС «Расчет налогов» в части приемки, обработки и отображения:актов приемки товаров по количеству и качеству в виде электронных документов, создаваемых при наличии расхождений при приемке товаров, реализованных посредством электронных накладных; иных документов, создаваемых субъектами хозяйствования, подтверждающих перемещение товаров при осуществлении взаимной торговли с другими государствами | Главное управление контроля реализации товаров и услуг Главное управление развития налоговых органов | 1 квартал 2024 г. |
| Развитие и совершенствование механизма прослеживаемости товаров в части визуализации движения товаров, подлежащих прослеживаемости | Реализация в программном комплексе «Система прослеживаемости товаров» АИС «Расчет налогов» отчета «Граф распределения движения товаров» | Главное управление контроля реализации товаров и услуг Главное управление развития налоговых органовУправление организации камерального контроля | 1 квартал 2024 г. |
| 3.7. Совершенствование порядка налогообложения и контроля операций с криптовалютами и иными цифровыми активами | Изучение международной практики налогообложения и применения мер контроля, нацеленных на выявление и предотвращение сокрытия и незаконного оборота криптовалют и иных цифровых активов | Внесение, при необходимости, предложений по корректировке налогового законодательства на основе изучения международного опыта с учетом нарабатываемой практики, в том числе при осуществлении контрольной деятельности налоговыми органами | Главное управление методологии налогообложенияУправление международного налогового сотрудничестваГлавное управление налогообложения физических лицГлавное управление организации контрольной деятельности Управление организации камерального контроляГлавное управление контроля реализации товаров и услуг | в течение 2024 г. |
| Организация и проведение мероприятий во взаимодействии с правоохранительными органами по выявлению и пресечению противоправной деятельности, осуществляемой с использованием криптовалют и иных цифровых финансовых инструментов | Разработка алгоритма действий налоговых органов | Главное управление организации контрольной деятельности Главное управление налогообложения физических лицУправление организации камерального контроляГлавное управление контроля реализации товаров и услуг |
| **4. Эффективная кадровая политика и совершенствование организационной структуры налоговых органов**  |
| 4.1. Развитие кадрового потенциала (профессиональное развитие, развитие внутренней культуры) | Развитие системы дистанционного обучения работников | Подготовка и актуализация учебных материалов | Управление организационно-кадровой политики | в течение 2024 г. |
| Профессиональное обучение исходя из потребности работника и налогового органа | Обучение работников новым специальностям по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации | Управление организационно-кадровой политикиСтруктурные подразделения МНС | в течение 2024 г. |
| Развитие системы ценностей налоговой службы | Подготовка документа, содержащего миссию и ценности налоговых органов | Управление организационно-кадровой политикиГлавное управление развития налоговых органов | 2 квартал 2024 г. |
| Развитие патриотического воспитания, института идеологии белорусского государства среди работников | Вовлечение молодых работников в проекты по развитию налоговой службы (в том числе в международные проекты)Организация встреч с представителями научной общественности, проведение культурных, спортивных и иных мероприятий | Управление организационно-кадровой политикиИнспекции МНС по областям и г. Минску, районам, городам и районам в городахППО МНС, инспекций МНС, ООПО «Единство» Профсоюза работников госучреждений | в течение 2024 г. |
| 4.2. Совершенствование систем мотивации и контроля, обеспечивающих противодействие коррупции  | Обучение работников, как мера поощрения | Обучение по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации в Академии управления при Президенте Республики Беларусь лиц, состоящих в кадровом резерве | Управление организационно-кадровой политикиИнспекции МНС по областям и г. Минску, районам, городам и районам в городах | в течение 2024 г. |
| Улучшение условий работы, направленных на повышение производительности труда (создание благоприятного морально-психологического климата) | Обучение руководителей (стажировки, тренинги, повышение квалификации и др.) в целях повышения их уровня управленческой компетентности | Управление организационно-кадровой политикиИнспекции МНС по областям и г. Минску, районам, городам и районам в городах | в течение 2024 г. |
| Проведение разъяснительной работы в коллективах по антикоррупционной тематике | Участие в заседаниях комиссий по противодействию коррупции в инспекциях МНС | Управление контроля налоговых органовИнспекции МНС по областям и г. Минску | в течение 2024 г. |
| 4.3. Совершенствование порядка проведения внутреннего контроля деятельности налоговых органов  | Проведение внутреннего контроля с использованием подсистемы «Внутренний контроль» АИС «Расчет налогов», а также внедрение аудита действий пользователей в информационных системах | Автоматизация отдельных процессов внутреннего контроляВыполнение работ в соответствии с техническими заданиями по доработкам информационных систем | Управление контроля налоговых органовГлавное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| 4.4. Совершенствование внутренней структуры налоговых органов и функций, выполняемых структурными подразделениями инспекций  |  Изменение структуры центрального аппарата МНС и инспекций и выполняемых их структурными подразделениями функций | Анализ и внесение предложений по изменению типовой структуры и типовых функций инспекций  | Управление организационно-кадровой политикиСтруктурные подразделения МНСИнспекции МНС по областям и г. Минску | в течение 2024 г. |